Acta de Cierre

Sprint 1.3D - Integración de eventos documentales básicos

| Proyecto | Documental Platform |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1.3D - Integración de eventos documentales básicos |
| Fecha de cierre | 2026-07-06 |
| Alcance validado | Expediente 41 / Código 050201 / Empresa BBTI |
| Estado final | CERRADO FUNCIONALMENTE EN DEMO/LOCAL |

Objetivo del Sprint

Registrar eventos documentales básicos dentro del motor documental y validar el flujo de OCR, confirmación y vinculación con expediente.

Eventos cerrados

| Item | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| documento.creado | OK | Registrado al crear contenedor desde carga guiada. |
| archivo.subido | OK | Registrado al subir archivo a R2. |
| ocr.procesado | OK | Registrado tras procesamiento OCR por worker host. |
| ocr.confirmado | OK | Registrado al confirmar OCR con expediente. |
| ocr.rechazado | OK | Registrado al rechazar OCR con motivo. |

Conclusión

El Sprint 1.3D queda cerrado. El flujo OCR Worker host + NATS + ms-documentos + R2 + confirmación con expediente quedó validado funcionalmente.

Criterio de aceptación

El OCR Worker se conectó a NATS y escuchó el subject ocr.procesar-archivo.

Se procesó documento digital con respuesta exitosa y evento ocr.procesado.

Se validaron confirmaciones con expediente para documentos de Compras, Almacén y Finanzas.

La revisión contable puede abrir el expediente y visualizar todos los documentos vinculados.