Observaciones y Próximo Sprint

Después del cierre funcional del Sprint 1.3D

| Sprint cerrado | Sprint 1.3D - Integración de eventos documentales básicos |
| --- | --- |
| Nuevo sprint recomendado | Sprint 1.4 - Vista documental contable y UX por tipo de documento |
| Base funcional | Expediente 41 / Código 050201 / Empresa BBTI |

Observaciones

| Tema | Observación |
| --- | --- |
| Timeout OCR escaneado | Frontend corta a 30 segundos; backend puede tardar más. |
| Nota de ingreso | Metadata incompleta; conviene mostrar código de expediente y estado de revisión claramente. |
| Detracción | OCR puede quedar con confidence 0.00, pero confirmación manual completa la metadata. |
| Vista contable | Funciona, pero requiere mejor presentación visual por tipo documental. |

Sprint 1.4 recomendado

Objetivo: mejorar la vista documental contable y la experiencia de revisión por tipo de documento.

Separar visualmente documento principal, documentos logísticos y pagos.

Mostrar código de expediente, tipo de relación y estado OCR en cada tarjeta/fila.

Resaltar documentos con metadata incompleta sin bloquear la revisión.

Agregar estado de completitud documental del expediente.

Evaluar OCR asíncrono para PDFs escaneados y timeout extendido en web-admin.

Alcance sugerido

| Área | Trabajo sugerido |
| --- | --- |
| Backend | Solo ajustes menores si la UI necesita campos normalizados. |
| Frontend | Mejora principal: cards/tablas por tipo documental. |
| UX | Vista contable tipo expediente 360. |
| QA | Pruebas con expediente 41 como caso maestro. |